Phần 1 (Nhiệm vụ 1): Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ⊠ | □ | (Đã rõ thông tin về tiêu đề và trạng thái ban đầu) |
| LS03 | □ | ⊠ | Hệ thống xử lý thế nào khi hai khách hàng đặt mua vượt quá số lượng tồn kho còn lại gần như cùng một thời điểm? |

Phần 2 (Nhiệm vụ 2): Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Có phiếu 5 do lo ngại logic xử lý thời gian và trạng thái; tuy nhiên phạm vi thực tế khá đơn giản và tương đương độ phức tạp của LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch phiếu do rủi ro đồng thời (race condition), kiểm tra tồn kho và quy tắc giảm/hoàn tồn phức tạp hơn hẳn, do đó có quy mô lớn hơn nhiều so với mốc 3 SP của LS02. |

Phần 3 (Nhiệm vụ 3): Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point đo lường mức độ phức tạp, khối lượng công việc tổng thể và rủi ro chứ không phải thời gian thực thi của một cá nhân. Thay vào đó, nhóm cần sử dụng chỉ số Velocity (tổng số Story Point hoàn thành thực tế qua các Sprint trước) để dự báo năng lực phân bổ khối lượng cho Sprint tiếp theo một cách linh hoạt, tránh bị sai lệch do năng suất cá nhân biến động.